Dossier de Projeto

UC00615 · Desenvolver projeto de tecnologias e programação de sistemas de informação

COMO PREENCHER Este é o único documento que o grupo preenche. O texto a cinzento é instrução e pode ser apagado. Há duas entregas: a proposta (secções 1 a 3) e a entrega final (o dossier todo, o código e a base de dados). A entrega é feita numa pasta do OneDrive (secção 9). A secção 10 explica como são avaliados.

1. Identificação

| Título do projeto | ScoutGest — gestão dos elementos do agrupamento 676 Cristo-Rei |
| --- | --- |
| Turma | 25.0462 CET |
| Formador | Igor Lima |
| Data da proposta | 16/10/2026 |
| Data da entrega final | 27/11/2026 |

Elementos do grupo

» Grupos de 2 ou 3 elementos. Todos programam; cada um fica responsável principal por uma parte do projeto.

| Nome completo | Nº | Responsável principal por |
| --- | --- | --- |
| Flávia Alexandra de Castro Martins | 4099338 | Backend |
| Adriano Manuel Oliveira Valente | 8194903 | Frontend |

2. A aplicação

2.1 Descrição

» Em 3 a 5 linhas: o que faz a aplicação, para quem é e que problema resolve.

O ScoutGest é uma aplicação web para a gestão dos elementos do Agrupamento de Escuteiros 676 Cristo-Rei. Permite registar os tutores (encarregados de educação) e os respetivos elementos, pesquisar um elemento pelo nome e consultar a sua ficha completa, incluindo os contactos do respetivo tutor. A aplicação pretende substituir o atual sistema de arquivo em papel, organizado em capas A4, tornando a consulta e gestão da informação mais rápida e eficiente.

2.2 Utilizadores

» Quem usa a aplicação e o que cada tipo pode fazer. Isto define as páginas restritas.

| Tipo de utilizador | O que pode fazer |
| --- | --- |
| Visitante (sem login) | Ver a página inicial e a política de privacidade; criar conta; fazer login. |
| Utilizador registado (Tutor) | Tudo o que o visitante faz, mais: ver a sua página de tutores e elemento(s) associados |
| Utilizador registado (Dirigente) | Tudo o que o visitante faz, mais: criar, ver, editar e apagar tutores e elementos; pesquisar elementos. |

2.3 As duas entidades relacionadas (1:N)

» A entidade principal é a que tem o CRUD completo. Completa a frase da última linha.

| Entidade principal (com CRUD) | Elementos e Tutores |
| --- | --- |
| Entidade relacionada | Dirigente |
| A relação | O Dirigente faz o CRUD (cria, lê, altera ou apaga os dados) dos Tutores e Elementos. Um(a) tutor tem vários(as) elementos; cada elemento pertence a um só tutor. |

3. Stack tecnológica

» Marca uma e só uma das duas. Não se podem misturar.

|  | Front-end | Back-end | Base de dados | Stack |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ☒ | HTML, CSS, JavaScript | PHP (com PDO) | MySQL / MariaDB | A |

3.1 O que tem de ser usado no projeto

IMPORTANTE Esta lista é o mínimo obrigatório e é também a matéria do teste. Podem usar mais coisas, mas não menos. O teste não pergunta nada que não esteja nesta secção ou nas secções 4 a 6.

| Parte | O que tem de estar no projeto |
| --- | --- |
| Comum às duas stacks | HTML: formulários com method, action, name, <label for> e type="password". CSS num ficheiro externo ligado com <link>; seletores de elemento, .classe e #id; layout com flexbox. JavaScript para validar no browser: getElementById, addEventListener, preventDefault(). MySQL: chave primária, chave estrangeira (1:N), UNIQUE, SELECT com JOIN, INSERT, UPDATE e DELETE com WHERE. |
| Stack A — PHP | <?php, echo, $_POST e $_GET; include para o cabeçalho e o rodapé. Ligação new PDO(...) num ficheiro próprio (ex.: db.php); todas as consultas com prepare() e execute(). header('Location: ...'); exit; depois de cada POST. password_hash() e password_verify(); session_start(), $_SESSION, session_destroy(). Verificação de sessão no topo de cada página restrita; htmlspecialchars() ao mostrar dados da base de dados. |

4. Funcionalidades obrigatórias

» São iguais para todos os grupos. Na entrega final, marca as que funcionam e indica o ficheiro (ou ficheiros) onde está cada uma. É por esta tabela que o formador as testa.

| # | Funcionalidade | Funciona? | Ficheiro(s) onde está |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Registo, login e logout, com password guardada com hash | ✓ | registo.php, login.php, logout.php |
| 2 | Duas entidades relacionadas em 1:N | ✓ | base_dados.sql (tutores → animais) |
| 3 | CRUD completo da entidade principal | ✓ | animais/lista.php, novo.php, editar.php, apagar.php |
| 4 | Pesquisa ou filtro na listagem | ✓ | animais/lista.php (campo de pesquisa por nome) |
| 5 | Página de detalhe de um registo | ✓ | animais/ver.php?id=… |
| 6 | Validação dos dados no servidor | ✓ | animais/novo.php, animais/editar.php, registo.php |
| 7 | Mensagens de sucesso e de erro | ✓ | includes/mensagens.php |
| 8 | Consultas protegidas contra SQL injection | ✓ | config/db.php + todas as consultas |
| 9 | Controlo de acesso às páginas restritas | ✓ | includes/auth.php (no topo de animais/ e tutores/) |

Funcionalidades extra (opcional)

» Só as que o grupo se compromete mesmo a fazer. Vale mais uma completa do que quatro por acabar.

| Funcionalidade extra | Funciona? | Ficheiro(s) onde está |
| --- | --- | --- |
| Fotografia do animal (upload de imagem) | ✓ | animais/novo.php, pasta uploads/ |
| Exportar a lista de animais para CSV | ✗ | Não ficou pronta por falta de tempo |

5. Base de dados

» Todas as tabelas, incluindo a dos utilizadores. Na coluna Chave escreve PK, FK → tabela, ou UNIQUE.

| Tabela | Campo | Tipo | Chave | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| utilizadores | id_utilizador | INT AUTO_INCREMENT | PK |  |
| utilizadores | nome | VARCHAR(100) |  | Obrigatório |
| utilizadores | email | VARCHAR(150) | UNIQUE | Usado no login |
| utilizadores | password_hash | VARCHAR(255) |  | Resultado de password_hash() |
| utilizadores | consentimento_em | DATETIME |  | Quando aceitou a política |
| tutores | id_tutor | INT AUTO_INCREMENT | PK |  |
| tutores | nome | VARCHAR(100) |  | Obrigatório |
| tutores | telefone | VARCHAR(20) |  | Obrigatório |
| animais | id_animal | INT AUTO_INCREMENT | PK |  |
| animais | id_tutor | INT | FK → tutores | ON DELETE RESTRICT |
| animais | nome | VARCHAR(60) |  | Obrigatório |
| animais | especie | VARCHAR(30) |  | Cão, gato, coelho… |
| animais | data_nascimento | DATE |  | Não pode ser no futuro |

| Ficheiro .sql que cria tudo | base_dados.sql — cria a base de dados vetgest, as três tabelas e 3 tutores e 6 animais de exemplo |
| --- | --- |

6. Segurança e proteção de dados

6.1 As seis medidas obrigatórias

» Todas obrigatórias. Em cada linha, diz onde está no código e como foi feita, numa frase.

| ✓ | Medida | Onde está e como foi feita |
| --- | --- | --- |
| ✓ | Passwords guardadas com hash | registo.php usa password_hash(); login.php compara com password_verify(). |
| ✓ | Consultas preparadas (contra SQL injection) | Todas as consultas usam $pdo->prepare() e execute([...]); nenhuma junta variáveis ao SQL. |
| ✓ | Validação dos dados no servidor | novo.php e editar.php verificam campos vazios, o tamanho do nome e a data antes do INSERT/UPDATE. |
| ✓ | Controlo de acesso às páginas restritas | includes/auth.php: sem $_SESSION['id_utilizador'] faz header('Location: ../login.php'); exit; |
| ✓ | Consentimento no registo | Caixa “Li e aceito a política de privacidade”, desmarcada por omissão e verificada também no servidor. |
| ✓ | Política de privacidade acessível | privacidade.php, com link no rodapé de todas as páginas e no formulário de registo. |

6.2 Dados pessoais que a aplicação guarda

» Uma linha por cada dado pessoal. Se não souberes dizer para que serve um dado, não o recolhas: é o princípio da minimização.

| Dado | Para que serve | Quanto tempo fica guardado |
| --- | --- | --- |
| Nome e email do utilizador | Identificar quem usa a aplicação e fazer o login | Até a conta ser apagada |
| Password (só o hash) | Autenticação | Até a conta ser apagada |
| Nome e telefone do tutor | Contactar o dono do animal | Enquanto for cliente; apagado a pedido |
| Data do consentimento | Provar que o utilizador aceitou a política | Enquanto a conta existir |

7. Como pôr a aplicação a funcionar

» Os passos para o formador pôr o projeto a correr num computador que nunca o viu, mais um utilizador de teste. Se a aplicação não arrancar seguindo estes passos, não pode ser avaliada.

- Instalar o XAMPP 8.2 e arrancar o Apache e o MySQL no painel de controlo.

- Copiar a pasta codigo para C:\xampp\htdocs e mudar-lhe o nome para vetgest.

- Abrir http://localhost/phpmyadmin, separador Importar, e escolher o ficheiro base_dados.sql.

- Se o MySQL tiver password, alterá-la em config/db.php (por omissão: utilizador root, sem password).

- Abrir http://localhost/vetgest no browser.

| Tutor de teste | tutorteste@scoutgest.pt / T€ster246 |
| --- | --- |
| Digirente de teste | dirteste@scoutgest.pt / Admin@135 |

8. Quem fez o quê

» Preenchido e assinado por todos. É usado na avaliação individual, em conjunto com o teste.

| Elemento | O que fez | Assinatura |
| --- | --- | --- |
| Flávia Castro | Base de dados e base_dados.sql; registo, login e logout; auth.php; política de privacidade. |  |
| Adriano Valente | CRUD dos animais; pesquisa; página de detalhe; upload da fotografia. |  |
|  | CRUD dos tutores; CSS e layout; validações em JavaScript; mensagens; dossier. |  |

8.1 Uso de ferramentas de IA

» Declarar não penaliza. O que penaliza é entregar código que não se consegue explicar.

| Ferramenta | Para quê |
| --- | --- |
| ChatGPT | Perceber o erro SQLSTATE[23000] ao apagar um tutor com animais (levou-nos ao ON DELETE RESTRICT e à mensagem de erro). |
| Claude | Gerar nomes de tutores e animais para os dados de exemplo do .sql. |

9. Plano e entrega

9.1 Plano

» As três fases são fixas. Marca cada uma quando estiver feita.

| Fase | Horas | O que tem de estar feito no fim | Feito |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12h | Proposta entregue (secções 1 a 3). Base de dados criada. Registo, login e logout a funcionar. | ✓ |
| 2 | 12h | CRUD da entidade principal, listagem com pesquisa, página de detalhe, entidade relacionada. | ✓ |
| 3 | 8h | Validações, mensagens, segurança e RGPD. Dossier completo. Entrega final no OneDrive. | ✓ |

9.2 Como entregar no OneDrive

O formador partilha com a turma uma pasta do OneDrive. Cada grupo cria lá dentro a sua pasta, com o número do grupo e o nome do projeto, e coloca nela:

| O quê | Nome | Quando |
| --- | --- | --- |
| Pasta do grupo | Grupo01_VetGest | — |
| Este dossier, preenchido | Dossier.docx | Proposta e entrega final |
| Todo o código da aplicação | codigo/ | Entrega final |
| O ficheiro que cria a base de dados | base_dados.sql | Entrega final |
| Pelo menos 5 capturas de ecrã da aplicação a funcionar | capturas/ | Entrega final |

- Stack B: não enviar a pasta node_modules (é enorme e o formador instala com npm install). Enviar um .env.exemplo com os nomes das variáveis.

- Não é preciso enviar email. A data de entrega é a que fica registada no histórico de versões do OneDrive.

- Depois do prazo da entrega final, a pasta deixa de poder ser alterada.

10. Como vais ser avaliado

IMPORTANTE A nota tem duas componentes: competências técnicas (65%) e competências sociais e profissionais (35%). É preciso ter 50% ou mais em cada uma. Falhar uma significa não obter aprovação, por muito alta que esteja a outra.

10.1 Pesos

| Componente | Peso | Como é apurada |
| --- | --- | --- |
| Competências técnicas | 65% | Projeto (40%) + Teste (60%) |
| · Projeto | 40% | Nota de grupo — grelha 10.2 |
| · Teste | 60% | Nota individual — ponto 10.3 |
| Competências sociais e profissionais | 35% | Nota individual — grelha 10.4 |

Nota técnica = 0,40 × Projeto + 0,60 × Teste

Nota final = 0,65 × Nota técnica + 0,35 × Competências sociais

» Exemplo: 80% no projeto e 50% no teste dão 0,40 × 80 + 0,60 × 50 = 62% de nota técnica. Com 70% nas competências sociais, a nota final é 0,65 × 62 + 0,35 × 70 = 64,8%: aprovado. O mesmo aluno com 20% no teste teria 44% de nota técnica e não obteria aprovação.

10.2 Grelha do projeto — nota de grupo

» O formador preenche esta grelha com o grupo, na aula da entrega, com a aplicação a correr (cerca de 10 minutos por grupo).

| O que é avaliado | Pontos | Obtido |
| --- | --- | --- |
| As 9 funcionalidades obrigatórias da secção 4 funcionam (5 pontos cada) | 45 |  |
| Base de dados com a relação 1:N e ficheiro .sql que cria tudo de raiz | 10 |  |
| As 6 medidas de segurança e proteção de dados da secção 6 estão feitas | 20 |  |
| Interface: validações, mensagens de erro e de sucesso, aspeto cuidado | 10 |  |
| Dossier completo e aplicação arranca seguindo a secção 7 | 15 |  |
| Total | 100 |  |

ATENÇÃO Sem passwords guardadas com hash ou sem consultas preparadas, o projeto não passa dos 49 pontos, por melhor que esteja o resto.

10.3 Teste — nota individual

Individual, sem consulta, sem computador e sem telemóvel, com 60 minutos. São 45 perguntas de escolha múltipla com quatro opções, só uma delas certa. Cada resposta certa vale 1 ponto e não há penalização por resposta errada. A nota é o número de respostas certas a dividir por 45 (são precisas 23 para chegar aos 50%).

| Parte | Conteúdo | Perguntas |
| --- | --- | --- |
| I — Comum | HTML, CSS, JavaScript, formulários e HTTP, base de dados e SQL, segurança e RGPD. Igual para todos. | 30 |
| II ou III — Stack | A parte da stack do grupo (A ou B). Cada aluno responde só a uma. | 15 |
| Total |  | 45 |

» A matéria é a da secção 3.1 e das secções 4 a 6. Quem fez o projeto reconhece as perguntas.

10.4 Competências sociais e profissionais — nota individual

» Avaliadas pelo formador ao longo das três fases. Cada critério vale de 0 a 4; a nota é a soma a dividir por 20.

| Nível | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Significado | Não demonstra | Só com insistência | Cumpre o essencial | Cumpre sempre | Cumpre e ajuda os outros |

| # | Critério | Nível (0–4) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Assiduidade e pontualidade |  |
| 2 | Trabalho em equipa e colaboração com os colegas |  |
| 3 | Cumprimento dos prazos das três fases |  |
| 4 | Autonomia e persistência na resolução de problemas |  |
| 5 | Responsabilidade e postura profissional, incluindo a declaração honesta do uso de IA |  |
|  | Total (máximo 20) |  |

10.5 Regras de aprovação

- É preciso 50% ou mais na componente técnica, e em cada uma das suas partes, e 50% ou mais nas competências sociais. Uma não compensa a outra.

- O teste é individual: dois elementos do mesmo grupo podem ter notas finais diferentes com o mesmo projeto.

- A tabela da secção 8 é assinada por todos. Se o formador tiver dúvidas sobre quem fez o quê, pode pedir a qualquer elemento que explique uma parte do código.

- O uso de IA é permitido e tem de ser declarado na secção 8.1. Declarar não penaliza; o que conta é conseguir explicar o que foi entregue.